Flutter 크로스플랫폼 헬프데스크 프로젝트

HelpFlow

웹 + 앱 동시 지원 경량 헬프데스크 플랫폼

기획서 & 기능 명세서  v1.0

| 프로젝트명 | HelpFlow |
| --- | --- |
| 개발 기간 | 15주 (1인~2인 팀) |
| 개발 방식 | 바이브코딩 (AI 협업 개발) |
| 기술 스택 | Flutter 3.x + Firebase + Riverpod |
| 타겟 직군 | IT기업 헬프데스크 / ITSM 직군 |

# PART 1.  프로젝트 기획서

## 1.1  프로젝트 개요

HelpFlow는 Flutter의 크로스플랫폼 능력을 핵심 경쟁력으로 삼은 경량 헬프데스크 플랫폼이다. 기존 헬프데스크 솔루션(Zendesk, Freshdesk 등)이 웹 브라우저 중심으로 설계된 것과 달리, HelpFlow는 단일 Flutter 코드베이스로 웹과 모바일 앱을 동시에 지원한다.

현장을 돌아다니는 IT 담당자는 스마트폰 앱으로 실시간 알림을 받고 QR 코드를 스캔해 장비를 확인하며, 사무직 직원은 별도 앱 설치 없이 웹 브라우저에서 장애를 신고한다. 관리자는 웹 대시보드에서 전체 현황을 실시간으로 모니터링한다. 이 세 가지 사용 시나리오를 하나의 앱으로 구현하는 것이 HelpFlow의 핵심 가치다.

## 1.2  배경 및 문제 정의

중소 규모 IT 조직에서 헬프데스크 업무는 여전히 이메일, 메신저, 전화, 엑셀 등 비정형 채널로 운영되는 경우가 많다. 이로 인해 다음과 같은 문제가 반복적으로 발생한다.

| 문제 | 현재 상황 | HelpFlow 해결 방향 |
| --- | --- | --- |
| 신고 누락 | 이메일/메신저 신고가 묻히거나 잊힘 | 웹/앱 통합 접수창으로 모든 신고를 한 곳에 |
| 현장 소통 단절 | 담당자가 현장에서 신규 신고를 늦게 인지 | 모바일 앱 푸시 알림으로 즉시 수신 |
| 처리 이력 소실 | 해결 방법이 개인 PC나 대화창에만 존재 | 티켓별 처리 내용 DB 저장 및 이력 조회 |
| 현황 파악 불가 | 관리자가 처리 현황을 실시간으로 못 봄 | 실시간 대시보드로 전체 현황 시각화 |
| 장비 정보 단절 | 어떤 장비가 자주 고장나는지 파악 불가 | QR 기반 자산 등록 및 고장 이력 연결 |

## 1.3  타겟 사용자 및 사용 시나리오

### ① 일반 직원 (신고자)

회사 내 IT 장애를 신고해야 하는 모든 직원. 앱 설치 없이 웹 브라우저에서 접속하여 장애를 신고하고 처리 상태를 확인한다.

- 시나리오: 출근 후 PC가 켜지지 않음 → 웹 브라우저 접속 → 제목·내용 입력 → 사진 첨부 → 접수 완료 → 처리 상태 알림 수신

### ② 헬프데스크 담당자 (처리자)

현장을 돌아다니며 IT 장애를 처리하는 기술 담당자. 모바일 앱으로 실시간 알림을 받고 현장에서 즉시 처리한다.

- 시나리오: 신규 티켓 푸시 알림 수신 → 앱 확인 → 현장 방문 → QR 스캔으로 장비 확인 → 처리 완료 입력

### ③ 관리자 (모니터링·배정)

헬프데스크 팀을 관리하는 책임자. 웹 대시보드에서 전체 현황을 모니터링하고 담당자를 배정한다.

- 시나리오: 대시보드 접속 → 미배정 티켓 확인 → 담당자 배정 → 처리 통계 조회

## 1.4  핵심 차별점 — Flutter 크로스플랫폼의 실질적 장점

✅ 단일 코드베이스 → 웹(직원·관리자)과 모바일 앱(현장 담당자)을 따로 개발할 필요 없음 ✅ 현장 모바일 특화 → 기존 웹 전용 헬프데스크가 해결 못한 현장 담당자 UX를 앱으로 해결 ✅ QR 스캔 → 모바일 카메라를 활용해 자산을 즉시 식별, 웹에서는 불가능한 기능 ✅ 오프라인 대응 → 인터넷이 불안정한 현장에서도 Hive 로컬 캐시로 임시 저장 후 동기화 ✅ 포트폴리오 가치 → 웹·앱 동시 구현 경험은 단일 플랫폼 프로젝트 대비 희소성 높음

## 1.5  기술 스택

| 영역 | 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Flutter 3.x + Dart | 웹/iOS/Android 단일 코드베이스. 바이브코딩 AI 예제 풍부 |
| 상태관리 | Riverpod 2.x | 바이브코딩과 궁합이 좋고 AI가 패턴을 일관되게 생성 |
| 인증 | Firebase Authentication | 이메일/구글 로그인 즉시 구현. 별도 백엔드 불필요 |
| 데이터베이스 | Cloud Firestore | 실시간 스트림 지원. 티켓 상태 변경 즉시 반영 |
| 파일 저장 | Firebase Storage | 첨부 이미지 업로드. Firestore와 연동 간편 |
| 푸시 알림 | Firebase Cloud Messaging | 새 티켓·배정 알림. Flutter FCM 패키지로 간편 연동 |
| 로컬 캐시 | Hive | 오프라인 임시 저장. 순수 Dart 구현으로 Flutter 최적화 |
| QR 스캔 | mobile_scanner | Flutter 공식 권장 패키지. 웹에서는 QR 생성으로 대체 |
| 버전 관리 | GitHub | 브랜치 전략으로 2인 협업 충돌 방지. 잔디 관리 |

# PART 2.  기능 명세서

## 2.1  사용자 역할 및 권한

| 역할 | 사용 플랫폼 | 접근 가능 기능 |
| --- | --- | --- |
| USER | 웹 브라우저 | 티켓 접수 / 내 티켓 목록·상세 조회 / 처리 상태 확인 |
| AGENT | 모바일 앱 (주) + 웹 | 내 담당 티켓 목록 / 상태 변경 / QR 스캔 / 처리 완료 입력 / 푸시 알림 수신 |
| ADMIN | 웹 브라우저 | 전체 티켓 조회·관리 / 담당자 배정 / 자산 등록·관리 / 통계 대시보드 / 사용자 역할 관리 |

## 2.2  전체 기능 목록 (우선순위별)

기능은 세 단계 우선순위로 구분한다. P0은 없으면 앱이 성립하지 않는 핵심 기능, P1은 포트폴리오 차별성을 만드는 주요 기능, P2는 완성도를 높이는 부가 기능이다.

| 우선순위 | 기능 ID | 기능명 | 설명 | 담당(예시) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | F-01 | 이메일 로그인 / 회원가입 | Firebase Auth 기반 인증. 역할(USER/AGENT/ADMIN)은 Firestore에 저장 | A 담당 |
| P0 | F-02 | 티켓 접수 (웹) | 제목·내용·카테고리 입력, 사진 첨부(Firebase Storage), 접수 시 Firestore 저장 | A 담당 |
| P0 | F-03 | 내 티켓 목록 (웹·앱) | USER: 본인 접수 티켓 / AGENT: 담당 배정된 티켓. 상태 필터링 지원 | 공통 |
| P0 | F-04 | 티켓 상태 변경 (앱) | AGENT가 NEW → IN_PROGRESS → RESOLVED 순서로 상태 변경. 처리 내용 필수 입력 | B 담당 |
| P0 | F-05 | 담당자 배정 (웹) | ADMIN이 미배정 티켓에 AGENT를 지정. 배정 시 FCM 알림 자동 발송 | A 담당 |
| P1 | F-06 | 푸시 알림 (앱) | 신규 배정·SLA 경고 알림을 FCM으로 수신. 앱 백그라운드 상태에서도 동작 | B 담당 |
| P1 | F-07 | QR 스캔 (앱) | mobile_scanner로 자산 QR 인식 → 자산 상세 화면 이동 → 티켓 접수 연결 | B 담당 |
| P1 | F-08 | 자산 관리 (웹) | ADMIN이 장비(자산) 등록·수정·삭제. 자산 QR 코드 생성 및 출력 | A 담당 |
| P1 | F-09 | 고장 이력 타임라인 (앱·웹) | 자산별 과거 장애 티켓을 시간순으로 표시. 반복 고장 자산 식별 가능 | B 담당 |
| P1 | F-10 | 실시간 대시보드 (웹) | 전체 티켓 수·상태별 분포·담당자별 처리 현황. Firestore 실시간 스트림 활용 | A 담당 |
| P2 | F-11 | 오프라인 캐시 (앱) | Hive로 담당 티켓 로컬 저장. 네트워크 복구 시 Firestore와 자동 동기화 | B 담당 |
| P2 | F-12 | 카테고리 관리 (웹) | ADMIN이 티켓 카테고리(PC, 네트워크, 프린터 등)를 커스텀 추가·삭제 | A 담당 |
| P2 | F-13 | 처리 완료 통계 (웹) | 기간별 처리 건수·평균 처리 시간·카테고리별 분포 차트. fl_chart 패키지 활용 | A 담당 |
| P2 | F-14 | 댓글 / 코멘트 (앱·웹) | 티켓에 AGENT·USER 간 추가 소통용 댓글 기능. Firestore 서브컬렉션 활용 | B 담당 |

## 2.3  화면(Screen) 목록 및 설명

### A 담당 — 웹 중심 화면

| No. | 화면명 | 접근 역할 | 주요 구성 요소 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 로그인 화면 | 전체 | 이메일·비밀번호 입력, 구글 로그인 버튼, 회원가입 링크 |
| S-02 | 회원가입 화면 | 신규 사용자 | 이름·이메일·비밀번호·역할 선택(USER 기본), Firebase Auth 계정 생성 |
| S-03 | 티켓 접수 화면 (웹) | USER | 제목·카테고리 드롭다운·내용 입력, 사진 첨부 버튼, 접수 버튼 |
| S-04 | 내 티켓 목록 (웹) | USER | 카드형 목록, 상태 칩(NEW/진행중/완료), 날짜·카테고리 필터 |
| S-05 | 티켓 상세 (웹·앱) | 전체 | 제목·내용·상태·담당자·첨부 이미지·처리 내용·댓글 목록 |
| S-06 | 관리자 대시보드 (웹) | ADMIN | KPI 카드(총 티켓·미처리·처리중·완료), 상태별 도넛 차트, 미배정 티켓 목록 |
| S-07 | 전체 티켓 관리 (웹) | ADMIN | 모든 티켓 목록, 담당자 배정 드롭다운, 상태·날짜·담당자 필터 |
| S-08 | 자산 목록 (웹) | ADMIN | 등록된 자산 카드, QR 코드 다운로드 버튼, 자산 등록 플로팅 버튼 |
| S-09 | 자산 등록·수정 (웹) | ADMIN | 장비명·유형·위치·시리얼 번호 입력, QR 코드 자동 생성, 저장 |
| S-10 | 통계 화면 (웹) | ADMIN | 기간 선택, 담당자별 처리 건수 바 차트, 카테고리별 파이 차트 |

### B 담당 — 모바일 앱 중심 화면

| No. | 화면명 | 접근 역할 | 주요 구성 요소 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-11 | 담당 티켓 목록 (앱) | AGENT | 배정된 티켓 카드, 상태 필터 탭(전체/신규/진행중), 티켓 클릭 → 상세 이동 |
| S-12 | 티켓 처리 화면 (앱) | AGENT | 상태 변경 버튼(처리 시작/완료), 처리 내용 입력, 사진 첨부, 저장 |
| S-13 | QR 스캔 화면 (앱) | AGENT | 카메라 미리보기, 스캔 성공 시 자산 상세로 이동, 플래시 토글 버튼 |
| S-14 | 자산 상세 (앱) | AGENT·ADMIN | 자산명·유형·위치·시리얼 번호, 고장 이력 타임라인, 이 자산으로 티켓 접수 버튼 |
| S-15 | 알림 목록 (앱) | AGENT | 수신된 FCM 알림 이력, 알림 클릭 → 해당 티켓 상세 이동, 읽음 처리 |
| S-16 | 내 프로필 (앱·웹) | 전체 | 이름·이메일·역할 표시, 로그아웃 버튼, 알림 설정 토글 |

## 2.4  Firestore 데이터 구조

Cloud Firestore의 컬렉션 구조는 다음과 같이 설계한다. 2인이 각자 담당 기능을 개발할 때 이 구조를 기준으로 삼아야 Firestore 필드명 불일치 충돌을 방지할 수 있다.

### 컬렉션: users

users / {userId} ├─ name : String // 사용자 이름 ├─ email : String // 이메일 ├─ role : String // 'USER' ¦ 'AGENT' ¦ 'ADMIN' ├─ fcmToken : String // FCM 토큰 (앱 로그인 시 갱신) └─ createdAt : Timestamp

### 컬렉션: tickets

tickets / {ticketId} ├─ title : String // 장애 제목 ├─ description : String // 상세 내용 ├─ category : String // 'PC' ¦ '네트워크' ¦ '프린터' ¦ '기타' ├─ status : String // 'NEW' ¦ 'IN_PROGRESS' ¦ 'RESOLVED' ¦ 'CLOSED' ├─ priority : String // 'LOW' ¦ 'MEDIUM' ¦ 'HIGH' ¦ 'CRITICAL' ├─ reporterId : String // 신고자 userId ├─ agentId : String? // 배정된 담당자 userId (null 가능) ├─ assetId : String? // 연결된 자산 ID (null 가능) ├─ imageUrls : List<String> // 첨부 이미지 URL 목록 ├─ resolution : String? // 처리 완료 내용 ├─ createdAt : Timestamp ├─ updatedAt : Timestamp └─ comments / {commentId} // 서브컬렉션 ├─ authorId : String ├─ content : String └─ createdAt: Timestamp

### 컬렉션: assets

assets / {assetId} ├─ name : String // 장비명 (예: '개발팀 A동 PC-03') ├─ type : String // 'PC' ¦ '서버' ¦ '네트워크' ¦ '프린터' ├─ location : String // 위치 (예: '3층 개발팀') ├─ serialNumber : String // 시리얼 번호 ├─ qrCodeUrl : String // 생성된 QR 이미지 URL └─ createdAt : Timestamp

## 2.5  티켓 상태 흐름

티켓은 4단계 상태를 순서대로 전이한다. 각 상태 전이 시 Firestore updatedAt 필드가 갱신되고, 해당 AGENT에게 FCM 알림이 발송된다.

NEW → IN_PROGRESS → RESOLVED → CLOSED NEW : 직원이 티켓 접수 직후 초기 상태. ADMIN이 AGENT 배정 IN_PROGRESS : AGENT가 '처리 시작' 버튼 클릭. 현장 대응 중 RESOLVED : AGENT가 처리 완료 입력. resolution 필드 필수 CLOSED : ADMIN 또는 USER가 확인 후 최종 종료. 재오픈 불가 ⚠ 규칙: RESOLVED → IN_PROGRESS 재오픈 허용 (잘못된 처리 수정 목적) ⚠ 규칙: CLOSED 상태는 최종이며 어떤 역할도 상태 변경 불가

## 2.6  GitHub 협업 전략 및 커밋 규칙

### 브랜치 전략

| 브랜치 | 용도 | 규칙 |
| --- | --- | --- |
| main | 배포 가능한 최종 버전 | 직접 push 금지. develop에서 PR 머지로만 업데이트 |
| develop | 통합 브랜치 | 각자 feat 브랜치 완성 후 머지. 주 1회 main에 반영 |
| feat/A-기능명 | A 담당 기능 개발 | 예) feat/A-login, feat/A-dashboard, feat/A-assets |
| feat/B-기능명 | B 담당 기능 개발 | 예) feat/B-qr-scan, feat/B-ticket-detail, feat/B-fcm |
| fix/이슈명 | 버그 수정 | 예) fix/login-null-error, fix/qr-navigation-bug |

### 커밋 메시지 규칙 (Conventional Commits)

feat: 로그인 화면 UI 완성 feat: Firebase Auth 이메일 로그인 연동 feat: QR 스캔 후 자산 상세 화면 이동 구현 fix: 티켓 목록 스크롤 오류 수정 fix: FCM 토큰 갱신 누락 버그 해결 style: 티켓 카드 UI 디자인 개선 docs: README 화면 구성 설명 추가 refactor: TicketRepository 중복 코드 정리 → 이 규칙을 지키면 GitHub 잔디(주 3회)가 자연스럽게 채워지고 커밋 이력이 포트폴리오로 바로 활용 가능한 수준이 된다.

# PART 3.  15주 개발 로드맵

전체 15주를 5개 Phase로 구분한다. 각 Phase는 독립적으로 동작 가능한 산출물을 목표로 하여, 중간에 진행 상황을 점검하기 쉽도록 설계했다.

| 주차 | Phase | A 담당 작업 | B 담당 작업 | 주차 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1주 | Phase 1 환경 세팅 | Flutter 프로젝트 생성, Firebase 연결, 폴더 구조 합의, GitHub 브랜치 전략 세팅 | (동일 — 2인 같이 진행) | 실행 가능한 빈 앱 + README |
| 2주 | Phase 1 | Firestore 데이터 구조 설계, 더미 데이터 입력 | Riverpod 상태관리 패턴 학습 및 적용 | 데이터 모델 확정 |
| 3주 | Phase 2 인증 + 기본 | 로그인·회원가입 화면 + Firebase Auth 연동 (F-01) | 앱 네비게이션 구조, 역할별 홈 화면 라우팅 | 로그인 완성 |
| 4주 | Phase 2 | 티켓 접수 화면 웹 UI + Firestore 저장 (F-02) | 담당 티켓 목록 앱 화면 + Firestore 읽기 (F-03) | 접수·목록 완성 |
| 5주 | Phase 2 | 티켓 상세 화면 (S-05) 웹 버전, 사진 첨부 Firebase Storage | 티켓 상세 화면 (S-05) 앱 버전, 상태 변경 버튼 (F-04) | 티켓 CRUD 완성 |
| 6주 | Phase 3 관리 기능 | 전체 티켓 관리 화면, 담당자 배정 기능 (F-05) | FCM 푸시 알림 수신 구현 (F-06) | 배정·알림 완성 |
| 7주 | Phase 3 | 자산 등록·목록·QR 생성 (F-08, S-08, S-09) | QR 스캔 화면 + 자산 상세 이동 (F-07, S-13, S-14) | 자산 QR 완성 |
| 8주 | Phase 3 | 관리자 대시보드 KPI 카드 + 차트 (F-10, S-06) | 고장 이력 타임라인 (F-09) | 대시보드 완성 |
| 9주 | Phase 3 | 통합 테스트 및 Phase 3 버그 수정 | 오프라인 캐시 Hive 적용 (F-11) | 중간 완성본 |
| 10주 | Phase 4 완성도 | 카테고리 관리 (F-12), 통계 차트 (F-13) | 댓글 기능 (F-14), 알림 목록 화면 (S-15) | P2 기능 추가 |
| 11주 | Phase 4 | 웹 반응형 레이아웃 개선, 빈 상태 UI 처리 | 앱 로딩·에러 핸들링, 오프라인 UX 개선 | 예외 처리 완성 |
| 12주 | Phase 4 | 전체 UI 디자인 polish (색상·폰트·간격 통일) | 앱 아이콘·스플래시 스크린·다크모드 대응 | UI 완성 |
| 13주 | Phase 5 마무리 | Firebase 보안 규칙(Security Rules) 설정 | 성능 테스트, 메모리 누수 확인 | 보안·성능 점검 |
| 14주 | Phase 5 | 포트폴리오 README 작성, 스크린샷 정리 | 앱 시연 영상 녹화 (Loom 또는 화면 녹화) | 포트폴리오 자료 |
| 15주 | Phase 5 | 발표 자료 준비, 최종 데모 시나리오 작성 | 최종 버그 수정, develop → main 머지 | 최종 발표 |

## GitHub 잔디 전략 (주 3회 보장)

기능을 잘게 쪼개면 자연스럽게 주 3회 커밋이 가능하다. 아래 루틴을 권장한다.

- 월요일: UI 레이아웃 커밋 → 예) feat: 티켓 목록 카드 UI 완성

- 수요일: 기능 로직·Firebase 연동 커밋 → 예) feat: Firestore 티켓 실시간 스트림 연동

- 금요일: 버그 수정 + 문서 업데이트 → 예) fix: 카테고리 필터 오류 / docs: 화면 설명 README 추가

💡 커밋 쪼개기 예시 — '로그인 기능' 하나를 3개 커밋으로 커밋 1 (월): feat: 로그인 화면 TextField·버튼 UI 완성 커밋 2 (수): feat: Firebase Auth 이메일 로그인 연동 커밋 3 (금): fix: 로그인 실패 시 에러 메시지 표시 추가 → 기능 하나 = 최소 커밋 3개. 15주 × 3회 = 45개 이상 자연 달성

# PART 4.  다음에 준비할 것들

기획서와 기능 명세서 다음으로 프로젝트를 시작하기 전에 준비해야 할 것들이다. 순서대로 진행하면 1주차를 낭비 없이 시작할 수 있다.

## 즉시 해야 할 것 (1주차 전)

- Flutter 개발 환경 세팅 — Flutter SDK 설치, Android Studio 또는 VS Code + Flutter 확장 설치, flutter doctor 오류 해결

- Firebase 프로젝트 생성 — Firebase Console에서 프로젝트 생성, Android·iOS·Web 앱 등록, google-services.json / GoogleService-Info.plist 다운로드

- GitHub 레포지토리 생성 — Public 레포 생성, main/develop 브랜치 보호 규칙 설정, 팀원 Collaborator 추가

- 팀 규칙 문서 작성 — 이 기획서를 README에 링크, 폴더 구조 합의, 커밋 메시지 규칙 공유

## 1~2주차에 같이 할 것

- Flutter + Firebase 연결 확인 — Firestore에 테스트 데이터 쓰기·읽기가 되는지 함께 확인

- Riverpod 기본 패턴 학습 — StateProvider, FutureProvider, StreamProvider 각각 예제 한 번씩 만들어보기

- 공통 위젯 설계 — AppBar, 버튼, 카드, 로딩 위젯을 shared/widgets/ 에 미리 만들어두면 나중에 스타일 통일이 쉬움

- 더미 데이터 입력 — Firestore에 테스트용 사용자 3명(USER·AGENT·ADMIN), 티켓 10개, 자산 5개를 직접 입력해두면 개발 속도 향상

## 포트폴리오를 위해 챙겨야 할 것

- README.md 퀄리티 — 프로젝트 소개, 주요 기능 GIF, 기술 스택 뱃지, 실행 방법을 깔끔하게 작성

- 화면 스크린샷 — 웹 대시보드, 모바일 앱 티켓 목록, QR 스캔 화면을 고해상도로 캡처해 README에 삽입

- 시연 영상 (1~2분) — 직원 티켓 접수 → 담당자 앱 알림 수신 → QR 스캔 → 처리 완료 흐름을 시연

- 커밋 이력 관리 — 의미 있는 커밋 메시지를 꾸준히 작성하면 GitHub 자체가 포트폴리오가 됨

- 기술적 의사결정 기록 — 왜 Riverpod을 골랐는지, 왜 Firebase를 썼는지를 README 또는 Wiki에 짧게 기록

📌 면접 포인트 요약 Q: 어떤 프로젝트를 했나요? A: Flutter로 웹과 모바일 앱을 단일 코드베이스로 구현한 헬프데스크 플랫폼입니다. 직원은 웹으로 티켓을 접수하고, IT 담당자는 앱에서 QR 스캔으로 현장 처리하며, 관리자는 웹 대시보드에서 실시간 모니터링하는 3-Role 구조입니다. Q: Flutter를 쓴 이유는? A: 웹과 모바일을 각각 개발하면 코드가 두 배가 되는데, Flutter 크로스플랫폼으로 단일 코드베이스를 유지하면서 현장 모바일 UX(QR 스캔, 푸시 알림)를 구현했습니다.